# Báo cáo tiến độ đồ án
OrangeHRM Automation

Giai đoạn từ 06/10/2026 đến 22/10/2026

Trong giai đoạn này, em đã bổ sung kiểm thử bảo mật API, xây dựng regression test từ các issue OrangeHRM và mở rộng API chức năng cho PIM, Admin, Recruitment. Trọng tâm là code dễ hiểu, tái sử dụng framework, có log từng bước và bằng chứng để giải thích khi bảo vệ đồ án.

Môi trường: OrangeHRM OS 5.9 local. Công nghệ: Java 21, Maven, Selenium, Rest Assured, TestNG, Log4j2, Allure và Excel. Báo cáo tổng hợp các lần chạy đã lưu; không phải kết quả chạy lại toàn bộ hệ thống ngày 22/10.

# 1 Các mốc thực hiện

| Thời gian | Công việc đã thực hiện |
| --- | --- |
| 06–13/10 | Bắt đầu Security; bổ sung Authentication, Authorization và Injection. |
| 14–17/10 | Kiểm tra PIM GET; đơn giản hóa Security, đưa dữ liệu vào Excel và xác minh lại từng nhóm. |
| 17–19/10 | Khảo sát và xây dựng regression test cho 8 issue UI bằng Selenium, POM và TestNG. |
| 19/10 | Bổ sung Admin GET và 3 case PIM Create, Update, Delete. |
| 21/10 | Hoàn thành 8 case Recruitment Validation và Boundary; chạy lại 3 case Boundary. |

# 2 Kết quả Security Testing

| Nhóm | Nội dung và kết quả đã ghi nhận ngày 17/10 |
| --- | --- |
| Authentication 3 case | Token hợp lệ: 200. Không có token: 401. Token sai: 302 về trang đăng nhập. Cả 3 PASS theo log. |
| Authorization 3 case | Admin đọc users: 200; ESS đọc users: 403; ESS đọc contact của nhân viên khác: 422, báo lỗi empNumber và không trả dữ liệu. Cả 3 PASS theo Allure. |
| Injection 3 case | Gửi 3 chuỗi giống SQL vào bộ lọc username. Cả 3 trả 200, danh sách rỗng; không phát hiện dấu hiệu lỗi SQL hoặc stack trace theo assertion. Cả 3 PASS theo Allure. |

Token được lấy động qua OAuth Authorization Code và PKCE; tài khoản đọc từ config. Authorization có đối chứng: ESS xem được hồ sơ của mình, Admin xem được hồ sơ đích. Nhờ vậy, việc bị từ chối không bị nhầm với token hỏng hoặc bản ghi không tồn tại.

Dữ liệu Authorization và Injection nằm trong Security-TestData.xlsx, đọc bằng ExelReader và TestNG DataProvider. Mỗi dòng là một lần chạy. Log4j và Allure ghi Test ID, request, expected và actual để dễ theo dõi.

Đánh giá: có bằng chứng PASS cho 9 tình huống qua các lần chạy riêng. Kết quả này chưa chứng minh toàn bộ ứng dụng an toàn.

3 Regression UI từ các issue OrangeHRM

Đã khảo sát 8 issue trên local 5.9: 5 issue tái hiện hành vi lỗi, 2 issue chưa tái hiện trong phạm vi thử và 1 issue cần xác nhận yêu cầu. Đây là kiểm thử chức năng UI; không xem tất cả issue là lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi mới do đồ án phát hiện.

| Issue | Kết quả quan sát | Kết quả test đã lưu |
| --- | --- | --- |
| 1876 PIM | Chọn Past bằng TAB nhưng bảng vẫn có 3 dòng; ENTER đối chứng trả đúng 1 dòng. | 1 PASS 1 FAIL 17/10 |
| 1928 My Info | Xóa Education báo Records Not Found; tải lại vẫn còn dòng vừa thêm. | 1 FAIL 18/10 |
| 1897 Admin | Sửa mức lương Pay Grade A làm mức lương của B thay đổi theo. | 1 FAIL 18/10 |
| 1923 Profile | Click avatar lần hai không đóng menu; click bên ngoài đóng được. | 1 PASS 1 FAIL 18/10 |
| 1926 Recruitment | Shortlist thành công với cả 3 vacancy đã thử; chưa tái hiện lỗi. | 3 PASS 18/10 |
| 1890 Timesheet | Đối chứng lưu được 01:00. Khi thêm dòng B có giờ trống, A vẫn 00:00 sau Save và refresh. | 1 PASS 1 FAIL 18/10 |
| 1787 Attendance | Timesheet bắt đầu Monday, lịch Attendance bắt đầu Sunday. Chưa rõ cấu hình có phải dùng chung. | 1 FAIL Cần xác minh 18/10 |
| 1820 Claim | File PDF còn đúng tên và comment sau upload, Save, refresh; chưa tái hiện lỗi mất file. | 1 PASS 19/10 |

Tổng hợp bằng chứng lịch sử: 13 lượt test, 7 PASS và 6 FAIL. Các lượt này thuộc nhiều lần chạy riêng. Code hiện tại đã gộp hai case của issue 1876 thành một test có đối chứng ENTER bên trong, nên không dùng 13 làm số testcase hiện tại.

4 API chức năng và kiểm tra dữ liệu đầu vào

| Nhóm | Phạm vi đã triển khai | Bằng chứng kết quả |
| --- | --- | --- |
| PIM GET 4 case | Danh sách, chi tiết, lọc tên và ID không tồn tại. | 3 PASS, 1 FAIL 14 và 17/10 |
| PIM CUD 3 case | Tạo, cập nhật, xóa employee riêng; đọc lại để kiểm tra và cleanup. | 3 PASS 19/10 |
| Admin GET 1 case | Lấy danh sách user; kiểm tra 200 và danh sách có dữ liệu. | 1 PASS 19/10 |
| Recruitment 8 case | Validation và Boundary khi tạo Candidate. | 8 PASS 21/10 |

Các nhóm API có 16 testcase, với 15 PASS và 1 FAIL theo các lần chạy đã lưu của từng nhóm; chưa phải một lần chạy tổng 16 case. Test dùng Rest Assured trực tiếp, TestNG Assert và các bước Arrange, Act, Assert; không bổ sung APIClient hoặc Service phức tạp.

## Recruitment đã kiểm tra những gì

REC_VAL_01–03: thiếu firstName, lastName, email. REC_VAL_04: email sai định dạng. REC_VAL_05: firstName là số JSON 123. REC_VAL_06–08: tên dài 29, 30, 31 ký tự. Sáu request sai trả 422 và báo đúng field; tên 29 và 30 ký tự được tạo với 200 và GET lại nguyên vẹn. Hai candidate được API xác nhận xóa trong cleanup.

Code chia thành 3 class khoảng 93–109 dòng, gồm import, log và cleanup. DataProvider giảm lặp code; log hiển thị body, endpoint, expected, actual và từng bước kiểm tra. Lần chạy đủ 8 case ngày 21/10 đạt 8 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP; lần chạy lại Boundary lúc 23:01 cũng đạt 3 PASS.

## Điểm cần phân biệt về HTTP 422

Ở Recruitment, 422 là expected của input sai nên test PASS. Ở PIM API_04, expected theo tài liệu là 404 nhưng local trả 422 vì ID bị chặn ở bước validation, nên test vẫn FAIL. Chưa đủ căn cứ kết luận application bug; không đổi expected chỉ để lấy PASS.

# 5 Công việc tiếp theo

• Triển khai CI/CD với GithubAction, tiếp tục bổ sung thêm các test case API

## Nguồn đối chiếu

Lịch sử Git từ commit e03a8c6 ngày 06/10; source TestSecurity và TestAPI; logfile.log; target/allure-results và target/surefire-reports. Tài liệu chi tiết: docs/authorization-testing.md, docs/injection-testing.md, docs/pim-api-testing.md, docs/pim-api-crud-testing.md, docs/recruitment-api-validation.md. Bằng chứng UI: docs/bugs/issue-*-reproduction.md và docs/bugs/evidence/.